UMOWA Nr .....................................................

zawarta w dniu …………………….

pomiędzy:

Gminą Rzepin z siedzibą w Rzepinie przy ul. Plac Ratuszowy 1

NIP 598-00-05-597

REGON 210966830

reprezentowaną przez:

Andrzeja Skałubę – Burmistrza Rzepina

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Rzepin – Małgorzaty Barwińskiej,

zwaną dalej Zamawiającym

a …………………………………….

wpisanym do rejestru przedsiębiorców / ewidencji działalności gospodarczej pod nr ..............

reprezentowanym przez ................................................. zwanym dalej „Wykonawcą”

o następującej treści:

§ 1.

- W wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego, Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia zadania pn. „Modernizacja drogi gminnej ulicy Al.Wolnosci                        w Rzepinie”

- Szczegółowy zakres robót i dostaw będących przedmiotem umowy określa dokumentacja techniczna oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, które stanowią integralne części niniejszej umowy.

§ 2.

- Przekazanie placu budowy nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia robót budowlanych w terminie nie dłuższym niż 10 dni od dnia przekazania placu budowy zgodnie z ust. 1.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w nieprzekraczalnym terminie do ………. Za datę wykonania przedmiotu umowy uważa się faktyczną datę protokolarnego odbioru robót objętych umową.

§ 3.

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie kompleksowo zrealizowane zadanie w zakresie umożliwiającym użytkowanie całego przedmiotu umowy zgodnie z ustawą prawo o ruchu drogowym.

- Komplet materiałów budowlanych niezbędnych dla realizacji przedmiotowego zadania zabezpiecza Wykonawca.

§ 4.

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- dostarczenie uzgodnionej i zatwierdzonej dokumentacji technicznej wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych i dziennika budowy,

- przekazanie Wykonawcy placu budowy,

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego, a w razie potrzeby i autorskiego,

- odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu oraz przedmiotu umowy,

- pełne sfinansowanie zadania poprzez realizację faktury wystawionej na podstawie końcowego protokołu odbioru robót.

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

- przekazanie zamawiającemu oświadczeń osób które, będą pełniły funkcje kierownika budowy zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz wpisanie danych tych osób do dziennika budowy,

- wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującym prawem budowlanym, obowiązującymi normami i sztuką budowlaną,

- przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy zgodnie z wymogami prawa budowlanego wraz z wszelkimi dokumentami dopuszczającymi obiekt do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem,

- zorganizowanie zaplecza budowy, zlikwidowanie i posprzątanie go po zakończeniu budowy, ochrona znajdującego się na terenie budowy mienia oraz zapewnienie warunków bezpieczeństwa pracy,

- przedstawienie Zamawiającemu wszystkich ważnych atestów na wbudowane materiały w dniu odbioru końcowego,

- zgłaszanie Zamawiającemu wykonania robót zanikowych lub ulegających zakryciu oraz odbioru przedmiotu umowy

- przygotowanie właściwej dokumentacji odbiorowej robót pozwalającej na ocenę należytego wykonania robót,

- usunięcie ewentualnych szkód powstałych w czasie realizacji przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

- zapewnienie na własny koszt nadzorów i odbiorów technicznych narzuconych przez zarządców poszczególnych sieci zawartych w ich uzgodnieniach.

§ 5.

- Za wykonanie całości przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości …………………… złotych brutto (słownie złotych: ...........................................................................................). Wynagrodzenie obejmuje należny podatek VAT.

- Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy obciąża w całości  Wykonawcę i nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§ 6.

- Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury końcowej wystawionej przez Wykonawcę. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru końcowego robót.

- Gdy w realizacji umowy biorą udział podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy wraz z fakturą Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia pisemnych oświadczeń podwykonawców potwierdzających zapłatę wymaganego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

- W przypadku braku dowodów, o których mowa w ust.2 i zaistnieniu przesłanek zawartych w art. 143c ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przed rozliczeniem faktur może dokonać bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia dla Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców zgodnie w w/w przepisem i potrąci je z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Termin realizacji faktur – do 30 dni licząc od daty wpływu poprawnie wystawionej faktury do Zamawiającego. Za datę zapłaty uważać się będzie datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Należność Wykonawcy wynikająca ze złożonej faktury będzie przekazywana na konto wskazane przez Wykonawcę.

§ 7.

- Wykonawca powiadomi Zamawiającego wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie o gotowości do odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu składających się na przedmioty odbioru, a w przypadku odbioru końcowego – złoży jednocześnie wszystkie dokumenty niezbędne do odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od daty zawiadomienia przystąpi do odbioru robót zanikowych, ulegających zakryciu, składających się na przedmioty odbioru oraz w terminie 5 dni roboczych od daty zawiadomienia o zakończeniu robót - do odbioru końcowego przedmiotu umowy. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o terminie przystąpienia do odbioru, a w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braku gotowości Wykonawcy do odbioru, Zamawiający powiadomi pisemnie o tym fakcie Wykonawcę, wskazując jednocześnie podstawę uniemożliwiającą rozpoczęcie odbioru wykonanych robót i zaproponuje nowy termin.

- Zamawiający zakończy czynności odbiorowe w terminie 5 dni roboczych od terminu wskazanego w piśmie, o którym mowa w ust. 2.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- jeżeli uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

- Strony ustalają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad.

§ 8.

- W przypadku powierzenie części zamówienia podwykonawcy przez Wykonawcę lub podwykonawcy dalszemu Podwykonawcy, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany do:

- przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, a także jej zmian, której przedmiotem są roboty budowlane;

- przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo i jej zmian w terminie 5 dni od dnia jej zawarcia.

- poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem  są dostawy lub usługi w terminie 5 dni od dnia jej zawarcia z wyłączeniem umów o wartości mniejszej niż 50.000,00 zł.

- Zamawiający ma prawo do:

- wniesienia zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu zmian tej umowy, której przedmiotem są roboty budowlane w ciągu 7 dni od ich otrzymania;

- wniesienia sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo lub jej zmian, której przedmiotem są roboty budowlane w ciągu 7 dni od ich otrzymania.

- Jeżeli Zamawiający w terminach określonych w ust.2 nie zgłosi odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu oznacza to:

- iż wyraził on zgodę na zawarcie umowy na podwykonawstwo zgodnie z przedstawionym projektem umowy lub jej zmiany;

- akceptuje umowę o podwykonawstwo lub jej zmianę.

§ 9.

1. Funkcję inspektorów nadzoru ze strony Zamawiającego pełnić będą:

̶  ..................................................................................... upr. bud. nr................................

̶ ...................................................................................... upr. bud. nr................................

2. Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy będzie ........................... upr. bud. nr................  (*)

§ 10.

- Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne za:

- opóźnienie w oddaniu przedmiotu odbioru w wysokości 0,5% wynagrodzenia określonego w §5 ust.1, za każdy dzień opóźnienia;

- opóźnienie w usunięciu usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi danego przedmiotu odbioru – w wysokości 1,0% wynagrodzenia określonego w §5 ust.1, za każdy dzień opóźnienia w ich usunięciu, ponad termin określony  w § 13 ust. 4;

- odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w §5 ust.1, w szczególności w przypadkach określonych w §11;

- brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcą – w wysokości 5% wynagrodzenia określonego w §5 ust.1;

- nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy - za każdy dzień opóźnienia w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego w §5 ust.1;

- nie przedłożenie do zaakceptowania przez Zamawiającego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane czy projektu jej zmiany lub nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo czy jej zmiany zgodnie z §8 niniejszej umowy w wysokości 5% wynagrodzenia określonego w §5 ust.1;

- za brak zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w zakresie terminu zapłaty, gdy jest on niezgodny z art. 143 b ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 roku, poz.907 z póź. zm.) w wysokości 2% wynagrodzenia określonego w §5 ust.1;

- W przypadku zaistnienia opóźnienia w wykonaniu umowy a następnie odstąpienia od umowy, Zamawiający uprawniony jest do żądania kar umownych zarówno z tytułu opóźnienia jak i odstąpienia.

- Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy powstanie szkoda przekraczająca wysokość kar umownych , Wykonawca zobowiązany jest do jej pokrycia w pełnej wysokości zgodnie  z zasadami ogólnymi Kodeksu Cywilnego

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych naliczonych przez Zamawiającego z wystawionej przez siebie faktury.

§ 11

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z Wykonawcą:

- w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - w takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy;

- w przypadku wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty o której mowa w § 6 ust.3 podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczności dokonywania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości niniejszej umowy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu, w szczególności gdy:

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;

- Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 5 dni roboczych.

- Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentacją i warunkami technicznymi.

- Odstąpienie od umowy wskazane w ust.1 pkt. 1) i ust.2 winno nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu danych okoliczności i pod rygorem nieważności powinno nastąpić na piśmie.

§ 12.

W przypadku odstąpienia od umowy strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 7 dni od odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót na dzień odstąpienia,

- zabezpieczenie przerwanych robót nastąpi na koszt Wykonawcy z wyjątkiem okoliczności określonych w §11 ust.1 pkt.1), kiedy to koszty zabezpieczenia pokrywa Zamawiający,

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada obowiązany jest do:

- dokonania odbioru przerwanych robót i zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia w wysokości proporcjonalnej do stanu zaawansowania tych robót,

- przejęcie od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 13.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięczny okres gwarancji na całość przedmiotu zamówienia.

- W dniu zakończenia odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy.

- Za początek okresu gwarancyjnego przyjmuje się datę podpisania protokołu odbioru końcowego.

- Termin usunięcia wad wynosi 30 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o zaistniałych wadach w okresie gwarancji i rękojmi.

- Za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie dopuszcza się wydłużenie terminu usunięcia wad w przypadku gdy ze względów technologicznych lub niekorzystnych warunków atmosferycznych nie jest możliwe należyte usunięcie zaistniałych wad.

§ 14.

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto (§5 ust.1) tj. kwotę .............. w formie .........................

- Kwota  ................ zł, tj. 70 % zabezpieczenia, o którym mowa w ust.1 zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane tj. od dnia ostatecznego odbioru przedmiotu umowy (odbiór końcowy).

- Kwotę ............... zł, tj. 30 % zabezpieczenia, o którym mowa w ust.1 przeznacza się na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości i podlega ono zwrotowi w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości dla przedmiotu umowy.

§ 15.

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

- Zakazana jest zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem § 16.

§ 16.

- Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:

- zmiana stawki i kwoty podatku VAT a w konsekwencji wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust.1;

- zmiana materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, gdy wykorzystanie materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie stanie się niemożliwe bądź podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowy, zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie;

- zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku:

- gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego,

- działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie,

- zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonywanie prac budowlanych lub spełnienie wymogów technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy,

- błędów w dokumentacji projektowej, których usunięcie będzie wymagało naniesienia przez projektanta poprawek lub zmian w projekcie,

- realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, powodującego konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań,

- konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót,

- konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz,

- zmiana osób, o których mowa w § 9.

- Zmiany umowy przewidziane w ust. 1 dopuszczalne są na następujących warunkach:

- ad pkt. 1) - stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę,

- ad pkt. 2) - zamiana na materiały, urządzenia i sprzęt posiadające co najmniej takie same parametry jakościowe i cechy użytkowe, jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty, pod warunkiem nie zwiększania ceny;

- ad pkt. 3) - zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia:

- lit. a) - o okres umożliwiający osiągnięcie uzasadnionego interesu Zamawiającego,

- lit. b) - o okres działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania,

- lit. c) - o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych

- lit. d) - o okres nanoszenia przez projektanta poprawek lub zmian w projekcie trwających ponad 7 dni;

- lit. e) - o okres niezbędny do wykonania prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrębnej umowy,

- lit. f) - o okres niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień,

- lit. g) - o okres niezbędny do wykonania dodatkowych ekspertyz, prac lub badań,

- ad pkt. 4) zmiana może nastąpić w przypadku zdarzeń losowych uniemożliwiających pełnienie przewidzianych w § 9 funkcji. Osoby zastępujące muszą posiadać uprawnienia budowlane w zakresie nie mniejszym niż osoby wymienione w § 9 umowy.

§ 17.

W sprawach, które nie zostały uregulowane niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy Prawa Zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe dla przedmiotu umowy.

§ 18.

Ewentualne spory powstałe na tle realizacji przedmiotu umowy strony poddają rozstrzygnięciu właściwym miejscowo dla Zamawiającego sądom powszechnym.

§ 19.

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY 							WYKONAWCA

……………………………….						………………………………

(*) - niepotrzebne skreślić