UMOWA NR....... /2010

zawarta w dniu ..........2010 r.

pomiędzy Gminą Rzepin z siedzibą w Rzepinie przy pl. Ratuszowym 1,

reprezentowaną przez;

Andrzeja Skałubę  — Burmistrza Rzepina

przy kontrasygnacie: Heleny Dziemidowicz - Skarbnika Gminy

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”,

a

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, uprawnionym do wykonywania niniejszej umowy na podstawie wygranego przetargu nieograniczonego w postępowaniu o zamówienie publiczne na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655 zpóźn. zm.) o następującej treści:

Przedmiot i terminy wykonania umowy

§ 1.

- Przedmiotem zamówienia są: „Remonty cząstkowe dróg  i ulic o nawierzchni bitumicznej na terenie miasta i gminy Rzepin  ”
Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót

2.	Integralną część urnowy stanowią:

- formularz umowy,

- kosztorys ofertowy

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

- oferta cenowa wykonawcy

Dokumenty będące częściami umowy traktuje się jako wzajemnie wyjaśniające i w przypadku rozbieżności powinny być czytane i interpretowane w kolejności ustanowionej powyżej.

- Całość robót budowlanych należy wykonać zgodnie z  obowiązującymi normami oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót SST  i zaleceniami Inspektora Nadzoru.

- Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby i materiały budowlane dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 roku Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.).

- Termin rozpoczęcia robót - dzień przekazania terenu budowy.

- Termin zakończenia robót – 1 m-c od podpisania umowy

Wynagrodzenie za przedmiot umowy

§ 2.

1.	Wynagrodzenie   za   wykonanie   przedmiotu   umowy   z   przetargu       stanowi   kwotę: ………..PLN netto, podatek VAT ………. PLN ,razem brutto ……   ..PLN

(słownie:	/100),

- Kwota wynagrodzenia określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacja, zadania wynikające wprost z kosztorysów ofertowych, jak również nie ujęte w kosztorysach ofertowych a niezbędne do prawidłowego wykonania zadania, w tym między innymi koszty tyczenia i wykonania inwentaryzacji powykonawczej, roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy i zaplecza budowy, itp.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie  faktury końcowej wraz z protokołem odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Należność za przedmiot umowy będzie płatna w terminie 14 dni od dostarczenia Faktury wraz z protokołem.

Obowiązki stron

§ 3.

# 1.	Do obowiązków Zamawiającego należy:

- przekazanie Wykonawcy terenu budowy

- pełnienie nadzoru inwestorskiego

- odbiór przedmiotu umowy

- zapłata wynagrodzenia za wykonane roboty

# 2.	Do obowiązków Wykonawcy należy:

a)	Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty zgodnie z postanowieniami dokumentów
przetargowych, dokumentacją techniczną i zasadami wiedzy technicznej

b)	Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz za metody organizacyjno – techniczne na terenie robót

c)	Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w dniu zgłoszenia gotowości do końcowego odbioru robót - dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania robót tzn. dokumentację powykonawczą (w szczególności inwentaryzację powykonawczą, atesty, wyniki badań użytych materiałów itp.)

## Odbiór robót

§ 4

1.	Wykonawca zobowiązany jest powiadomić na piśmie Zamawiającego o gotowości do odbioru.

2.	Zamawiający wyznacza datę i rozpoczyna czynności odbioru w ciągu 10 dni od daty                        otrzymania pisma, o którym mowa w ust. 1, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

3.	Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół zawierający ustalenia poczynione w toku odbioru.

4.	W przypadku stwierdzenia w toku czynności odbioru nie przygotowania do odbioru ze strony Wykonawcy, Zamawiający może odmówić odbioru.

5.	W przypadku, o którym mowa w ust. 4, strony ustalają nowy termin odbioru, co nie zwalnia Wykonawcy z zapłacenia kar umownych za zwłokę zgodnie z § 6 ust. 3.

6.	Dzień doręczenia Wykonawcy przez Zamawiającego protokołu odbioru podpisanego przez strony stanowi datę odbioru.

7.	W przypadku nie przystąpienia przez Zamawiającego do odbioru w obowiązującym terminie z jego winy, Wykonawca dokona odbioru jednostronnego wiążącego obie strony.

Warunki gwarancji

§ 5

1.	Wykonawca  udziela Zamawiającemu  gwarancji  na przedmiot  umowy na okres  12 miesięcy od daty sporządzenia protokołu końcowego odbioru robót.

2.	Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na własny koszt wad powstałych z jego winy        i ujawnionych w okresie gwarancji.

3 W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w uzgodnionym terminie lub nie   stawienia się na przegląd gwarancyjny. Zamawiający dokona ich usunięcia we własnym zakresie i kosztami obciąży Wykonawcę.

4.	Wykonawca zobowiązuje się do naprawiania na własny koszt wszelkich szkód powstałych z jego winy w wyniku prowadzonych robót.

## Przerwanie odstąpienie od umowy , kary umowne

§ 6

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność.

- W przypadku, gdy kary umowne nie pokryją w całości szkody powstałej na skutek nie    wykonania  lub  nienależytego  wykonania  zobowiązania,  Zamawiającemu  przysługuje odszkodowanie uzupełniające na zasadach ogólnych.

- W przypadku zwłoki w dotrzymaniu przez Wykonawcę terminu umownego zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w wysokości 0,5% całkowitej wartości umowy za każdy dzień zwłoki po terminie umownym.

- Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki. Termin zwłoki liczony będzie od następnego dnia po terminie ustalonym na usuniecie wad.

- Strony ustalają wysokość odsetek umownych za zwłokę w zapłacie faktury w wysokości ustawowej na dzień płatności faktury, płatne na żądanie Wykonawcy.

## Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

§ 7

1.	Wykonawca przed podpisaniem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania
umowy w wysokości 5% całkowitej wartości robót brutto wyszczególnionej w §. 2 ust. 1,
co stanowi kwotę	PLN, (słownie złotych:……….......................................................... )

2.	Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 zostało wniesione w formie…………………

3.	Zabezpieczenie zostanie zwolnione przez Zamawiającego w wysokości 70% w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia I uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

4.	Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwolniona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji.

## Postanowienia końcowe

§ 8

- Z ramienia Wykonawcy za wykonanie urnowy odpowiedzialny jest …………………………………………………………………………………….

- Zamawiający ustala inspektora nadzoru inwestorskiego ………………………………..

§ 9

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej w postaci aneksu

### § 10

- W sprawach me uregulowanych postanowieniami umowy7 stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z pózn. zm.) oraz właściwe przepisy kodeksu cywilnego.

- Spory mogące zaistnieć przy wykonywaniu omowy rozstrzygnie sad właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Wykonawcy, 2 egzemplarze dla Zamawiającego.

Zamawiający:                                                                                             Wykonawca: