Załącznik Nr 8 do SIWZ

ZP-271.10.2013

UMOWA nr ZP.271.10.2013

zawarta w dniu .......... w Rzepinie, pomiędzy:

Gminą Rzepin, Plac Ratuszowy, 69-110 Rzepin, REGON 210966830, NIP 5980005597

reprezentowaną przez Burmistrza Rzepina – Andrzeja Skałubę, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Rzepin Małgorzaty Barwińskiej

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym,

a

firmą ....................................................................................................................z siedzibą ................................

reprezentowaną przez ........................., zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą

o następującej treści:

§1

W wyniku rozstrzygnięcia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.),  z dnia 25 maja 2012 r., Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rzepin w 2013 r.”

§2

- Szczegółowy zakres rzeczowy prac obejmuje:

Demontaż transport i utylizację pokrycia dachowego wykonanego z płyt falistych azbestowo-cementowych dla budownictwa z terenu gminy Rzepin w ilości 5.740,00 m2.

W ramach prac wykonane zostaną: demontaż, pakowanie, załadunek, transport odpadu niebezpiecznego z miejsca zbiórki do miejsca unieszkodliwiania, rozładunek i zdeponowanie wraz z kosztami unieszkodliwienia na składowisku odpadów niebezpiecznych zawierających azbest oraz prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów określonej w art. 36 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U.2013 nr 0, poz. 21.) z zastosowaniem wzorów dokumentów określonych  Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2010 r. Nr 249, poz.1673)– “Karta przekazania odpadu”.

2. Planowana ilość do demontażu, transportu i unieszkodliwienia płyt falistych azbestowo-cementowych może ulec zmniejszeniu w przypadku rezygnacji  poszczególnych właścicieli nieruchomości z wykonania usługi, co powoduje zmniejszenie ceny ustalonej w §5 ust.1.

3. Wykaz nieruchomości, z których należy usunąć azbest zwany stanowi załącznik  nr 10 do SIWZ.

4. Zakres prac i termin wykonania o której mowa w pkt. 1 każdorazowo powinien być ustalany z właścicielami nieruchomości określonych w wykazie, po zaakceptowaniu przez przedstawiciela Zamawiającego nie później niż 14 dni przed wejściem na roboty.

5.Wykonawca rozpocznie roboty dopiero po podpisaniu umowy dotacji przez Zamawiającego z WFOŚiGW w Zielonej Górze

6. Wykonawca zamówienia staje się wytwórcą i posiadaczem wszystkich odpadów powstałych w wyniku przeprowadzenia prac, co potwierdza w karcie ewidencji odpadu i karcie przekazania odpadu.

7. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu kopie karty przekazania odpadów jako dokumenty potwierdzające przyjęcie odpadów na składowisko, którego prowadzący posiada zezwolenie na unieszkodliwianie tego typu odpadów.

8. Przeprowadzenie i zakończenie prac w każdym z budynków będzie udokumentowane protokołem odbioru robót, spisanym przez Wykonawcę z właścicielem nieruchomości określonej w wykazie, lub osobą przez niego upoważnioną. Protokół zostanie sporządzony w trzech egzemplarzach dla każdej nieruchomości określonej w wykazie po jednym dla Wykonawcy, właściciela nieruchomości oraz Zamawiającego. Po zakończeniu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca przekaże jeden egzemplarz każdego z protokołów sporządzonych z właścicielem nieruchomości określonej w wykazie  dla Zamawiającego.

§3

1. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami:

- Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. 2013, nr 0, poz. 21).

- Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (.Dz.U.2008.25.150 j.t..).

- Ustawą z dnia 19 czerwca 1997r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004r. Nr 3, poz. 20 z późn. zm.).

- Ustawą z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671 z późn. zm.).

- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. Nr 216, poz.1824).

- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649).

- Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 249, poz.1673).

- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011r. Nr 8, poz.31).

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz.1623 j.t.).

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126).

§4

1. Termin rozpoczęcia robót – od dnia zawarcia umowy.

2. Termin zakończenia robót do dnia 17 września 2013 roku.

§ 5

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 2 tj. w szczególności za demontaż, transport i unieszkodliwianie pokrycia dachowego wykonanego z płyt falistych azbestowo-cementowych jest wynagrodzeniem ryczałtowym za wykonanie całości zadania i stanowi sumę zutylizowanych pokryć (§2  ust.1)  poszczególnych posesji – wynosi  ……………….zł brutto

słownie złotych brutto :    ………………………………………:..........................................................................................................

........................................................................................................................................................................

2. Kwota określona w ust.. 1 obejmują wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, uwzględniające cały zakres przedmiotu zamówienia oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, które można było przewidzieć w terminie opracowywania oferty do czasu jej złożenia, a także należny podatek VAT.

3. Podana cena ulega zawsze proporcjonalnemu obniżeniu w przypadku odstąpienia właściciela danej nieruchomości od realizacji zadania .

4. Płatność za wykonaną usługę realizowana będzie na podstawie faktury końcowej za faktycznie wykonaną pracę potwierdzoną kartą odpadu. W przypadku zmniejszenia ilości zamówień na wykonanie prac budowlanych i usługi z powodów określonych w § 2 ust. 2 wynagrodzenie określone w ust. 1 ulegnie odpowiednio zmniejszeniu.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania usługi wyliczone będzie na podstawie sumy cen za realizację robót z poszczególnych nieruchomości.

6. Wynagrodzenie będzie świadczone przelewem bankowym na konto wskazane przez Wykonawcę w terminie 14 dni od otrzymania faktury.

7. Płatnikiem Zamawiającego jest Gmina Rzepin,  Plac Ratuszowy 1, 69-110 Rzepin.

§6

Osobami odpowiedzialnymi za realizacje przedmiotu umowy będą:

1. Nadzorującym wykonanie robót w imieniu Zamawiającego będzie ..............................

2. Odpowiedzialnym za wykonanie robót w imieniu Wykonawcy będzie ................................

§ 7

1. W przypadku odstąpienia od umowy z własnej winy przez którąkolwiek ze stron, strona która odstąpi od umowy, zobowiązana będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 5 000 zł .

2. Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu za zwłokę w zakończeniu prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w wysokości 100 zł  za każdy dzień zwłoki po terminie określonym w § 4 ust. 2  niniejszej umowy.

3. Jeżeli Wykonawca w terminie wskazanym przez Zamawiającego w pisemnym wezwaniu nie dostarczy uwierzytelnionych kopii dokumentów na podstawie, których złożył wymagane w postępowaniu oświadczenia, Zamawiający będzie mógł rozwiązać niniejszą umowę z winy Wykonawcy ze skutkiem natychmiastowym.

4. W sytuacji, gdy kary umowne nie pokrywają poniesionej szkody stron przysługuje prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych.

5. Odstąpienie od umowy powoduje obowiązek rozliczenia się za dotychczas wykonaną usługę.

§ 8

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2. Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od umowy w przypadku, gdy:

a) Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn albo nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

b) Wykonawca rażąco narusza warunki umowy, a w szczególności wykonuje usługę z naruszeniem przepisów o bezpieczeństwie przy pracach związanych z usuwaniem azbestu.

§ 9

1. Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej umowy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa.

2. Wykonawca odpowiada za dbałość i zabezpieczenie przed zniszczeniem wszelkiego mienia właścicieli nieruchomości podczas wykonania robót.

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia.

4. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność cywilna za następstwa nieszczęśliwych wypadków, dotyczące pracowników i osób trzecich powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów.

5. Wykonawca zobowiązuje się własnym kosztem i staraniem zorganizować zaplecze dla wykonywanych robót oraz zabezpieczyć teren, na którym trwa usuwanie azbestu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

6. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren prowadzonych prac wraz z zapleczem.

§ 10

Zmiany do umowy będą mogły być dokonane na zasadach określonych w art. 144 ustawy - Prawo zamówień publicznych w sytuacjach określonych w SIWZ. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu  Cywilnego i Prawa Zamówień Publicznych oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego.

2. Spory powstałe na tle stosowania niniejszej umowy, strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu powszechnego właściwego dla Zamawiającego.

§ 12

Umowa została sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Zamawiający :                                                                                     Wykonawca:

Załącznik nr 1 do Umowy

PROTOKÓŁ ODBIORU ROBÓT

Spisany w dniu …………………..

- Zamawiający Gmina Rzepin, Plac Ratuszowy 1, 69-110 Rzepin

Właściciel nieruchomości ……………………………………………………………………..

- Opis zamówienia i wykonanych robót ………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

- Wykonawca …………………………………………………………………………………...

- Roboty rozpoczęto dnia …………………….. zakończono dnia ……………………………..

- Komisja w składzie:

Zamawiający:						Wykonawca:

a) …………………………….			a) …………………………………..

b) …………………………….			b) …………………………………..

c) …………………………….			c) ……………………………………

- Komisja w składzie j.w. po dokonaniu oględzin wykonanych robót stwierdza, że roboty wykonane zostały zgodnie/nie zgodnie z zamówieniem, bez usterek/z usterkami

………………………………………………………………………………………………....

Wykonawca zobowiązuje się usunąć usterki do dnia …………………………………………

- Uwagi Zamawiającego

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PODPIS KOMISJI:

Zamawiający:						Wykonawca:

a) …………………………….			a) …………………………………..

b) …………………………….			b) …………………………………..

c) …………………………….			c) ……………………………………

Właściciel nieruchomości:

…………………………………………